## Slide 1: Diah Pramestari, ST.,MT
SIKLUS HIDUP PROYEK

## Slide 2
Siklus Hidup Proyek
  1.Tahap pra-investasi
  (pre-investment phase)
  2.Tahap investasi atau pembangunan proyek (investment phase)
  3. Tahap operasi proyek (operational phase)

## Slide 3
Tahap pra-investasi
  Gagasan Proyek
    Tahap ini merupakan titik mula dari dibangunnya suatu usaha
    Biasanya gagasan usaha muncul karena melihat adanya peluang bisnis yang menjanjikan atau potensi bisnis yang mendatangkan manfaat tertentu.
  Pra studi kelayakan proyek
    Apabila gagasan usaha dianggap matang, langkah berikutnya adalah melakukan pra studi kelayakan usaha atau evaluasi pendahuluan
    Tujuan utama dilakukan evaluasi pendahuluan adalah menemukan faktor penghambat kritis yang dapat menghalangi kelancaran operasi proyek.

## Slide 4
  Pra studi kelayakan proyek
    Pra studi kelayakan proyek berfungsi sebagai jembatan antara gagasan proyek dan studi kelayakan proyek
    Apabila selama pra studi kelayakan usaha/proyek diketahui gagasan proyek tidak sehat, maka tahap pra investasi dapat diakhiri.
    Keputusan dari hasil pra studi kelayakan proyek dapat berupa
    - Membatalkan gagasan proyek
      Pembatalan dilakukan bila diketahui terdapat faktor penghambat kritis yang kemungkinan besar tidak dapat diatasi. Sebagian besar hambatan kritis berupa hambatan pemasaran produk dan hambatan teknik-teknologis.
      Merevisi rencana pembangunan proyek
      Meneruskan kegiatan pra investasi ke tahap selanjutnya, yaitu menyelenggarakan studi kelayakan proyek

## Slide 5
  Studi kelayakan usaha/proyek
    Apabila hasil pra studi kelayakan proyek telah positif, investor dapat menyelenggarakan studi kelayakan usaha/ proyek.
    Fokus penelitian utama studi kelayakan proyek terpusat pada aspek :
    - Pasar dan pemasaran barang atau jasa yang akan dihasilkan
    - Teknis dan teknologi
    - Manajemen perusahaan dan sumber daya manusia
    - Keuangan dan ekonomi
  Studi pendukung
    Rencana pembangunan proyek besar dengan teknologi canggih, terkadang membutuhkan studi pendukung.
    Contohnya : riset laboratorium dan tes teknis bahan baku, pemilihan sarana produksi dan teknologi yang akan dipergunakan

## Slide 6
Tim Pelaksana Studi Kelayakan Proyek
  Bidang keahlian dan jumlah tim pelaksana studi kelayakan usaha / proyek yang diperlukan, tergantung dari besar kecilnya proyek yang akan dibangun dan tingkat keahlian teknologi yang akan digunakan.
  Kegiatan studi kelayakan proyek minimum dilaksanakan oleh tiga orang ahli, yaitu :
    Seorang ekonom yang menguasai aspek manajemen dan teknik melakukan riset pasar
    Seorang analisis keuangan
    Seorang teknikus yang menguasai aspek teknis dan teknologis
    Salah satu anggota tim diatas bertindak sebagai kordinator. Secara berkala dia melaporkan perkembangan pelaksanaan studi kelayakan proyek kepada investor.

## Slide 7
Asumsi yang dipergunakan
  Penyusunan studi kelayakan usaha / proyek ada kalanya memerlukan asumsi-asumsi tertentu.
  Asumsi yang dipergunakan harus disesuaikan dan mendekati kenyataan sehari-hari.
  Contoh : proyeksi jumlah penjualan produk diasumsikan berdasarkan jumlah penduduk setempat di tahun mendatang.

## Slide 8
Pengguna Laporan Studi Kelayakan Proyek
  Hasil temuan studi kelayakan digunakan sebagai masukkan pengambilan keputusan berbagai pihak yang mempunyai kepentingan terhadap pembangunan dan pembiayaan usaha/proyek.
  Pihak yang mempunyai kepentingan terhadap temuan studi kelayakan usaha/proyek adalah :
  - Investor yang akan mendirikan proyek
  - Perusahaan penyedia modal yang tertarik menanamkan modal di usaha/proyek
  - Calon penyedia dana pinjaman, misalnya bank kreditur, lembaga kredit ekspor barang modal, perusahaan leasing barang modal
  - Calon donor dana
  - Badan pemberi izin investasi dan fasilitas produksi non keuangan, seperti proteksi impor,dsb

## Slide 9
Tahap Pembangunan Usaha/ Proyek
  Tahapan ini meliputi :
    Perencanaan pembangunan proyek
      Pada tahap ini, kontraktor menyusun rencana pembangunan proyek agar proyek dapat selesai tepat pada waktu yang ditentukan.
      Keterlambatan penyelesaian proyek akan menimbulkan kerugian bagi investor, memperlambat dimulainya produksi komersial yang akan berakibat terlambatnya pendapatan dari hasil penjualan produk.
      Keterlambatan pembangunan proyek membuka peluang bagi perusahaan pesaing untuk mendahului masuk pasar.
      Terdapat dua metode perencanaan jadwal pembangunan proyek yaitu Critical Path Method (CPM) dan The Project Evaluation and Review Technique (PERTH)

## Slide 10
  Tahapan ini meliputi :
    Design Engineering
    Yang termasuk dalam kegiatan penyusunan design engineering adalah
      Persiapan lahan yang akan dipergunakan untuk pengoperasian proyek.
      Keputusan pemilihan teknologi dan sarana produksi
      Perencanaan pembangunan proyek secara keseluruhan
      Penyusunan jadwal pembangunan proyek
      Penyusunan tata letak dan lay out pabrik (untuk industry manufaktur)

## Slide 11
Tahapan ini meliputi :
    Pembangunan Proyek
      Umumnya pada proyek-proyek besar yang melibatkan dana/modal kerja yang besar, baik itu pembangunan proyek baru ataupun perluasan dimulai dengan penyelenggaraan lelang atau tender pembangunan.
      Tender pembangunan diikuti sebanyak mungkin perusahaan pemasok sarana produksi dan kontraktor pembangunan.
      Pada akhir penyelenggaraan tender investor akan menandatangani kontrak pembangunan proyek dengan pemenang tender
      Seusai pembangunan proyek, investor menandatangani kontrak pembangunan (turn key project) menerima proyek yang telah siap untuk dioperasikan.

## Slide 12
Tahapan...
    Pembangunan Proyek
      Ketentuan yang biasanya terdapat pada turn key project mengenai :
      - Pengadaan teknologi
      - Pembangunan gedung dan fasilitas bangunan lainnya
      - Pengadaan sarana produksi, instalasi mesin, peralatan, listrik dan air yang diperlukan untuk pengoperasian proyek
      - Jadwal pembangunan proyek
      - Jumlah dan jadwal penarikan anggaran investasi
      - Produksi percobaan
      - Jaminan kinerja
      - Layanan purna pembangunan

## Slide 13
Tahapan...
    Produksi Percobaan
    -Produksi percobaan dilakukan setelah proses konstruksi proyek selesai
    -Selama masa produksi percobaaan, sarana produksi dicoba untuk dioperasikan.
    Trainning tenaga inti
    - Selama tahap pembangunan proyek, tenaga inti dan operator yang akan diberi tanggung jawab untuk pengoperasian proyek harus telah direkrut dan dilatih dalam pengetahuan dan ketrampilan pengoperasiaan proyek.

## Slide 14
Tahap Operasi Usaha/ Proyek
  Dengan berakhirnya produksi percobaan, maka investor memasuki tahap operasi proyek.
  Selama tahapan ini, investor dapat menghadapi hambatan jangka pendek dan jangka menengah.
  Hambatan jangka pendek merupakan berbagai masalah yang dihadapi pada tahun pertama pengoperasian proyek.
  Yang termasuk hambatan jangka pendek adalah gangguan teknik pengoperasian sarana produksi, keterbatasan skill/ketrampilan operator dalam mengimplementasikan teknologi, terbatasnya jumlah tenaga kerja dalam pengoperasikan keseluruhan proyek.

## Slide 15
  Sedangkan hambatan jangka menengah yang mungkin timbul adalah
    Tidak mampu bersaing dengan perusahaan pesaing
    Problem produksi (menyusutnya pasokan bahan baku dan bahan pembantu)
    Meningkatnya harga bahan baku
    Tidak tercapai proyeksi jumlah dan anggaran penjualan
    Keuntungan proyek terlalu kecil dan mengakibatkan kerugian
    Muncul perusahaan pesaing dengan teknologi dan produk yang lebih canggih
    Kesulitan mendapatkan dana modal kerja tambahan dengan suku bunga kredit yang wajar
    Kinerja manajemen dan dewan komisaris pengelola operasi proyek yang rendah.

## Slide 16
  Untuk memperkecil resiko proyek dalam hambatan jangka menengah, maka manajemen perusahaan wajib menyusun rencana kerja dan anggaran jangka menengah.
  Dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran jangka menengah, yang harus dilakukan manajemen, sb :
    Menganalisis perkembangan lingkungan bisnis ekstern proyek selama lima sampai sepuluh tahun yang akan datang
    Menganalisis kekuatan dan kelemahan perusahaan
    Menentukan tujuan manajemen pemasaran, produksi, penjualan dan keuangan yang ingin dicapai proyek selama jangka menengah
    Menyusun strategi bisnis untuk mencapai tujuan manajemen
    Menyusun anggaran operasi bisnis jangka menengah
    Memonitor hasil pelaksanaan rencana dan anggaran

## Slide 17
  Selama tahap operasi bisnis proyek, investor dapat memperoleh peluang ekspansi kegiatan proyek atau inovasi, apabila terjadi kenaikan jumlah permintaan produk dari tahun ke tahun.
  Contoh ekspansi atau inovasi dari suatu kegiatan proyek/usaha ??

## Slide 18
  Sedangkan untuk proyek yang operasi bisnisnya sudah tidak efisien maka membutuhkan kegiatan rehabilitasi.
  Kegiatan ini perlu dilakukan bila proyek sulit unutk memasarkan produknya, yang disebabkan salah satunya oleh kenaikan harga pokok produk yang terlalu tinggi sehingga harga jualnya tidak kompetitif, mutu dan spesifikasi produk yang tidak menarik minat konsumen.
  Sebelum dilakukan kegiatan rehabilitasi perlu dilakukan terlebih dahulu evaluasi rencana rehabilitasi dari aspek teknis, komersial, ekonomi dan keuangan.

## Slide 19
  Tujuan evaluasi adalah meneliti bagaimana cara meningkatkan efisiensi dan profitabilitas operasi bisnis proyek yang akan direhabilitasi.
  Kegiatan rehabilitasi ini terkadang diprakarsai oleh bank kreditur agar dapat memperkirakan rehabilitasi proyek debitur untuk mencegah kredit yang dipinjamkan berkembang menjadi kredit bermasalah.
  Tahap-tahap perencanaan rehabilitasi adalah sb :
    Diagnose masalah
    Rehabilitasi jangka pendek
    Evaluasi rencana rehabilitasi dan sumber pendanaan
    Rehabilitasi